| 會議Subject | 財務數位化轉型雙週會 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期Date | 2026年5月18日 | 時間Time | 14:00-15:30 | 地點Location | Teams 線上會議 |
| 與會人員Attendees | 董事長、CFO、會計長、Jennifer、各DRI |  |  |  |  |
| 會議記錄Keeper | NotebookLM 整理版 (Jennifer) |  |  |  |  |

- 會議議程

- 1.待辦事項進度討論（報告人：各DRI）

- 2.SAP/LCM 系統對接進度（報告人：會計長）

- Acton Items

| 項次 | Action items |  | DRI |  | 預計 完成日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整合 IFRS 與 WIP 分析，提出標準範本報告 | CFO |  | 5月31日 |  |
| 2 | SAP 系統帳號權限重構與核決權限測試 | 會計長 |  | 6月15日 |  |

- 討論事項與決議

### 議題一：待辦事項進度討論（報告人：各DRI）

・ 現況 / 問題點：跨法人存貨追溯尚未整合，導致 WIP 分析不一致。

・ 決議 / 共識：拟由會計長主導，於5月31日前建立對接標準範本。

・ 仍為 Pending：LCM 的合約管理權限待法務審核。

### 議題二：SAP/LCM 系統對接進度（報告人：會計長）

・ 現況 / 問題點：BPC 系統主檔欄位與 SAP 有差異。

・ 決議 / 共識：主檔以 SAP 為主進行 normalize。

- 主管指示

### 董事長指示

・ 跨法人存貨追溯：必須落實，避免內控與稅務合規風險。

・ 時程要求：5月31日前必須完成首期對接報告。